新乡县农业农村局债券存续期公开说明

根据《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》要求，现将新乡县农业农村局2022年-2023年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、一般债券存续期公开

（一）截至上年末一般债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况

新乡县高标准农田示范区建设项目：2023年发行一般债券1428万元，年利率2.3%,期限3年期，项目建设地址位于新乡县七里营镇、小冀镇、翟坡镇、大召营镇。

（二）截至上年末一般债券资金使用情况

截至上年末，新乡县高标准农田示范区建设项目使用一般债券资金1428万元。

- 截至上年末一般债券项目实施进度、运营情况等

新乡县高标准农田示范区建设项目招投标时间2022年12月，进场施工时间2022年12月。新乡县高标准农田示范区建设项目灌溉工程新打机井946眼，修复配套机井983眼，布设高效节水灌溉设施618套。排水工程新建生产桥涵395座，硬化及清淤排渠114.3公里。田间道路工程修建硬化道路130.4公里。农田防护林种植树木61267株，花草4.73万平方米。农田输配电铺设地埋线688.84公里。信息化工程设计管理中心1处，中控中心管控平台1处，农田生产科技监测站3处。地力提升工程购置有机肥、安全剂等480吨。项目目前正在进行县级竣工验收。

二、专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金使用情况

新乡县高标准农田示范区建设项目：2023年发行专项债券38000万元,调减9594万元，债券利率2.96%，10年期，项目建设地址位于新乡县七里营镇、小冀镇、翟坡镇、大召营镇。

截至2023年12月31日，新乡县高标准农田示范区建设项目已支出专项债券资金23480.6万元，未支出4925.4万元。

（二）截至上年末专项债券对应项目实施进度、运营情况

新乡县高标准农田示范区建设项目招投标时间2022年12月，进场施工时间2022年12月。新乡县高标准农田示范区建设项目灌溉工程新打机井946眼，修复配套机井983眼，布设高效节水灌溉设施618套。排水工程新建生产桥涵395座，硬化及清淤排渠114.3公里。田间道路工程修建硬化道路130.4公里。农田防护林种植树木61267株，花草4.73万平方米。农田输配电铺设地埋线688.84公里。信息化工程设计管理中心1处，中控中心管控平台1处，农田生产科技监测站3处。地力提升工程购置有机肥、安全剂等480吨。项目目前正在进行县级竣工验收。

（三）截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况

新乡县高标准农田示范区建设项目十年存续期预计总收入7.4亿元。一是新增产能指标销售收入。高标准农田实施后，十年新增产能 1350万公斤，产能指标 50万元/万公斤，合计 6.75亿元。二是设施使用费收入。按照13万亩土地规模化经营计算，每亩每年收入设施使用费约50元，每年收入约650万元，十年收入合计0.65亿元。

项目建设后，机井及配套设施、新修道路、地埋管线等将移交村级进行管理维护，大型灌溉设备移交村级使用。