新乡县水利局债券存续期公开说明

根据《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》要求，现将新乡县水利局2022年-2023年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、一般债券存续期公开

（一）截至上年末一般债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况

新乡市南水北调调蓄池配套输水管线迁建工程项目：2023年发行一般债券800万元，年利率2.3%,期限3年期，项目建设地址位于新乡县。

（二）截至上年末一般债券资金使用情况

新乡市南水北调调蓄池配套输水管线迁建工程项目2023年发行一般债券资金800万元，项目正在积极推进。

- 截至上年末一般债券项目实施进度、运营情况

截至上年末，项目正在谋划中，已发布采购意向。

二、专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金使用情况

新乡县农村安全饮水及水源置换项目：2023年发行专项债券10200万元，年利率2.97%,期限15年期, 2023年12月调增1798万元，项目建设地址位于新乡县七里营镇、大召营镇、小冀镇、翟坡镇、合河乡。

截至2023年12月31日，新乡县农村安全饮水及水源置换项目已支出专项债券资金2968.85万元，结余9029.15万元。

（二）截至上年末专项债券对应项目实施进度、运营情况

新乡县农村安全饮水及水源置换项目于2023年6月29日发布招标公告，7月24日开标，7月28日发布中标公告，截至2023年12月31日，项目形象进度30%。

（三）截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况

项目正在施工中。