新乡县卫生健康委员会债券存续期

公开说明

根据《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》要求，现将新乡县卫生健康委员会2022年-2023年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、截至上年末一般债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况

新乡县紧密型县域医共体信息化平台建设项目：2022年发行一般债券854.1万元，年利率2.88%，期限7年期，项目建设地址位于新乡县小冀镇冀中路（新乡县人民医院）。

二、截至上年末一般债券资金使用情况

新乡县紧密型县域医共体信息化平台建设项目使用一般债券资金854.1万元。

三、截至上年末一般债券项目实施进度、运营情况

新乡县紧密型县域医共体信息化平台建设项目招投标时间是2022年1月6日，施工时间2022年1月27日。截至上年末，项目进展情况：医共体机房建设已完成，超融合服务器、内外网防火墙、堡垒机、数据核心交换机等设备已安装调试完成，医共体集成平台、数据中心建设已完成；牵头医院OA系统、HRP系统、医疗固废处理系统、消毒供应中心系统培训及上线已完成；基层卫生院HIS、LIS、PACS、心电系统培训及上线已完成，远程会诊中心系统、双向转诊系统培训及上线已完成，基层卫生院已完成达到数据互联互通；新乡县居民公卫数据上传医共体数据中心已完成。