新乡县住建局债券存续期公开说明

根据《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》要求，现将新乡县住建局2022年-2023年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、一般债券存续期公开

（一）截至上年末一般债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况

新乡县市政道路建设项目：2023年发行一般债券1000万元，年利率2.3%,期限3年期，项目建设地址位于新乡县。

新乡县中兴路工程项目：2022年发行一般债券222.9万元，年利率2.88%,期限7年期，项目建设地址位于新乡县。

新乡县2020年市政道路（泰和街、凤鸣路、孝义路及城区三个交叉口渠化改造）项目：2022年发行一般债券400万元，年利率2.88%,期限7年期，项目建设地址位于新乡县。

（二）截至上年末一般债券资金使用情况

新乡县住建局使用一般债券资金1622.9万元，其中：新乡县市政道路建设项目使用债券资金1000万元；新乡县中兴路工程项目使用债券资金222.9万元；新乡县2020年市政道路（泰和街、凤鸣路、孝义路及城区三个交叉口渠化改造）项目使用债券资金400万元。

- 截至上年末一般债券项目实施进度、运营情况

新乡县市政道路建设项目招投标时间是2022年12月6日，施工时间2022年12月9日。截至上年末，项目进展情况：泰和街、凤鸣路、孝义路已竣工，中兴路在建。

新乡县中兴路工程项目招投标时间是2022年12月12日，施工时间2022年12月16日。截至上年末，项目进展情况：在建状态。

新乡县2020年市政道路（泰和街、凤鸣路、孝义路及城区三个交叉口渠化改造）项目招投标时间是2022年12月6日，施工时间2022年12月9日。截至上年末，项目进展情况：已竣工。

二、专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金使用情况

新乡县城乡供水保障工程（一期）项目：2022年发行专项债券2000万元，年利率3.21%,期限15年期,2023年调增413万元，项目建设地址位于新乡县。

截至2023年12月31日，新乡县城乡供水保障工程（一期）项目已支出2413万元，结余0万元。

（二）截至上年末专项债券对应项目实施进度、运营情况

新乡县城乡供水保障工程（一期）供水管道工程已基本铺设完成，大召营镇区、翟坡镇区加压泵站土建部分已建设完成，相关设备正在调试中。

（三）截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况；

新乡县城乡供水保障工程（一期）加压泵站尚未投入使用，目前未产生项目收益。