新乡县农业农村局债券存续期公开说明

根据《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》要求，现将新乡县农业农村局2023年-2024年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、一般债券存续期公开

（一）截至上年末一般债券资金余额、地区分布等情况

新乡县高标准农田示范区建设项目：2023年发行一般债券1428万元，项目建设地址位于新乡县七里营镇、小冀镇、翟坡镇、大召营镇。

（二）截至上年末一般债券资金使用情况；

截至2023年末，新乡县高标准农田示范区建设项目使用一般债券资金1428万元。

- 截至上年末一般债券项目实施进度、运营情况等：

新乡县高标准农田示范区建设项目招投标时间2022年12月、进场施工时间2022年12月。新乡县高标准农田示范区建设项目灌溉工程新打机井946眼，修复配套机井983眼，布设高效节水灌溉设施618套。排水工程新建生产桥涵395座，硬化及清淤排渠114.3公里。田间道路工程修建硬化道路130.4公里。农田防护林种植树木61267株，花草4.73万平方米。农田输配电铺设地埋线688.84公里。信息化工程设计管理中心1处，中控中心管控平台1处，农田生产科技监测站3处。地力提升工程购置有机肥、安全剂等480吨。

项目计划总投资5亿元，其中：上级财政资金1.2亿元，专项债融资3.8亿元。截止目前已支付工程款3.5亿元（专项债3.4亿元），支付进度为78%。

项目目前正在审计。

二、专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金使用情况：

新乡县高标准农田示范区建设项目：2023年发行专项债券38000万元,调减11594万元；2024年发行专项债券9500万元，项目建设地址位于新乡县七里营镇、小冀镇、翟坡镇、大召营镇。

新乡县现代种业双创服务中心项目：2024年年发行专项债券5000万元，年利率2.6年期，项目建设地址1#地块位于中央大道以西、太行北路以北；2#地块位于中央大道以西、环城北路以南；3#地块中央大道以西、环城北路以南。

截止2024年12月31日，已支出34141.6659万元，未支出6764.3341万元。其中：用于高标准农田示范区建设项目支出31411.6659万元，用于新乡县现代种业双创服务中心项目支出2730万元。

（二）截至上年末专项债券对应项目实施进度、运营情况：

新乡县高标准农田示范区建设项目招投标时间2022年12月、进场施工时间2022年12月。新乡县高标准农田示范区建设项目灌溉工程新打机井946眼，修复配套机井983眼，布设高效节水灌溉设施618套。排水工程新建生产桥涵395座，硬化及清淤排渠114.3公里。田间道路工程修建硬化道路130.4公里。农田防护林种植树木61267株，花草4.73万平方米。农田输配电铺设地埋线688.84公里。信息化工程设计管理中心1处，中控中心管控平台1处，农田生产科技监测站3处。地力提升工程购置有机肥、安全剂等480吨。

项目计划总投资5亿元，其中：上级财政资金1.2亿元，专项债融资3.8亿元，施工单位中标价为44866万元，截止目前已支付工程款约3.5亿元（专项债3.1亿元），支付进度为78%。项目目前正在进行审计。

新乡县现代种业双创服务中心项目招投标时间是2023年3月23日，施工时间2023年10月7日,截至上年末，项目进展情况：可行性研究报告批复（文号新发改〔2022〕119号），土地使用证已经办理，3#地块规划许可证已办理，1、2#地块规划许可正在办理，初步设计批复正在推进以及施工许可正在办理。该项目不涉及用能及环评。

（三）截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况；

高标准农田示范区建设项目项目十年存续期预计总收入7.4亿元。一是新增产能指标销售收入。高标准农田实施后，十年新增产能 1350万公斤，产能指标 50万元/万公斤，合计 6.75亿元。二是设施使用费收入。按照13万亩土地规模化经营计算，每亩每年收入设施使用费约50元，每年收入约650万元，十年收入合计0.65亿元。

项目建设后，机井及配套设施、新修道路、地埋管线等将移交村级进行管理维护，大型灌溉设备移交村级使用。

新乡县现代种业双创服务中心项目收益及对应资产情况：其中资金到位金额5000万元，2024年财政累计拨付新乡县现代种业双创服务中心项目债券资金2730万元，其中：

支付河南省农芯种业创新中心有限公司2730万元：2024年8月30日支付2730万元用于预付款；

以上共计支付金额为2730万元。

截至2024年12月底，该项目债券资金实际支出2730万元，结余2270万元。

新乡县农业农村局

2025年 6月 9日