新乡县水利局债券存续期公开说明

根据河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开的通知》，现将新乡县水利局2023年-2024年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一般债券存续期公开

（一）截至上年末一般债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况：

新乡市南水北调调蓄池配套输水管线迁建工程项目：2023年发行一般债券800万元，年利率2.3%,3年期，项目建设地址位于新乡县。

新乡县“23.7”海河流域灾后重建水毁修复项目:2024年发行一般债券700万元，年利率1.81%，5年期，项目建设地址位于新乡县。

（二）截至上年末一般债券资金使用情况：

新乡县水利局使用一般债券资金800.04万元，其中：新乡市南水北调调蓄池配套输水管线迁建工程项目使用800万元，新乡县“23.7”海河流域灾后重建水毁修复项目使用439.13元。

- （三）截至上年末一般债券项目实施进度、运营情况：

新乡市南水北调调蓄池配套输水管线迁建工程项目招投标时间是2024年9月3日，施工时间2024年11月14日。截至上年末，项目进展情况：已完成30%。

二、专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金使用情况：

新乡县农村安全饮水及水源置换项目：2023年发行专项债券11998万元，年利率2.97,15年期；2024年发行专项债券600万元，年利率2.61,15年期，项目建设地址位于新乡县七里营镇、大召营镇、小冀镇、翟坡镇、合河乡。

截止2024年12月31日，专项债券已支出7597.58万元，结余5000.42万元。其中：新乡县农村安全饮水及水源置换项目支出7597.58万元，结余5000.42万元。

- 截至上年末专项债券对应项目实施进度、运营情况：

新乡县农村安全饮水及水源置换项目于2023年6月29日发布招标公告，7月24日开标，7月28日发布中标公告，截止2024年12月31日，项目形象进度75%。

（三）截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况：

项目正在施工中。