新乡县水利局债券存续期公开说明

根据《河南省财政厅关于做好2026年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》，现将新乡县水利局2024年-2025年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、一般债券存续期公开

（一）截至上年末一般债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况：

新乡县“23.7”海河流域灾后重建水毁修复项目:2024年发行一般债券700万元，年利率1.81%，5年期，项目建设地址位于新乡县。
新乡市南水北调新乡县受水区工程运行维护项目：2025年发行一般债券1000万元，年利率1.81%,7年期，项目建设地址位于新乡县。

（二）截至上年末一般债券资金使用情况：

截至2025年12月31日，新乡县水利局使用一般债券资金1000.043913万元，其中：新乡县“23.7”海河流域灾后重建水毁修复项目使用0.043913万元，新乡市南水北调新乡县受水区工程运行维护项目使用1000万元。
（三）截至上年末一般债券项目实施进度、运营情况：

新乡市南水北调新乡县受水区工程运行维护项目实施内容为日常工程维养与缴纳南水北调水费。

新乡县“23.7”海河流域灾后重建水毁修复项目招标时间2024年3月8日，开工时间2024年4月15日，完工时间2024年12月5日。截至2025年12月31日，项目工程建设进展100%，现处于审计阶段，待审计结束后支付剩余资金。

二、专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金使用情况：

新乡县农村安全饮水及水源置换项目：2024年发行专项债券600万元，年利率2.61%,15年期，2025年发行专项债券3000万元，年利率2.18%,15年期，项目建设地址位于新乡县七里营镇、大召营镇、小冀镇、翟坡镇、合河乡。

截至2025年12月31日，专项债券已支出599.58万元，结余3000.42万元。其中：新乡县农村安全饮水及水源置换项目支出599.58万元，结余3000.42万元。

截至上年末专项债券对应项目实施进度、运营情况：

新乡县农村安全饮水及水源置换项目于2023年6月29日发布招标公告，7月24日开标，7月28日发布中标公告，截至2025年12月31日，项目形象进度80%。
（三）截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况：
项目正在施工中。
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