新乡县农业农村局债券存续期

公开说明

根据《河南省财政厅关于做好2026年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》要求，现将新乡县农业农村局2024年-2025年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、一般债券存续期公开

无。

二、专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金使用情况

新乡县高标准农田示范区建设项目：2024年发行专项债券9500万元，年利率2.53%,10年期，项目建设地址位于新乡县七里营镇、小冀镇、翟坡镇、大召营镇。

新乡县现代种业双创服务中心项目：2024年发行专项债券5000万元，年利率2.6%,30年期，项目建设地址1#地块位于中央大道以西、太行北路以北；2#地块位于中央大道以西、环城北路以南；3#地块中央大道以西、环城北路以南。

截至2025年12月31日，专项债券已支出7735.7万元，未支出6764.3万元。其中：高标准农田示范区建设项目支出5005.7万元，新乡县现代种业双创服务中心项目支出2730万元。
（二）截至上年末专项债券对应项目实施进度、运营情况

新乡县高标准农田示范区建设项目共建设高标准农田示范区15万亩，主要建设内容包括灌溉工程、排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、农田信息化工程及农田地力提升工程。招投标时间2022年12月，进场施工时间2022年12月，项目总投资约5亿元。

新乡县现代种业双创服务中心项目主要建设内容包括生物育种创新实验室、加工车间、常温库等，并配套项目区内道路、给排水、供电、消防、通讯及网络工程等基础设施。招投标时间是2023年3月23日，施工时间2023年10月7日,项目总投资1.69亿。

（三）截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况
高标准农田示范区建设项目项目十年存续期预计总收入7.4亿元。一是新增产能指标销售收入。高标准农田实施后，十年新增产能 1350万公斤，产能指标 50万元/万公斤，合计 6.75亿元。二是设施使用费收入。按照13万亩土地规模化经营计算，每亩每年收入设施使用费约50元，每年收入约650万元，十年收入合计0.65亿元。项目建设后，机井及配套设施、新修道路、地埋管线等将移交村级进行管理维护，大型灌溉设备移交村级使用。

新乡县现代种业双创服务中心项目尚未竣工运营，暂未产生资产与收益，项目建成后，将按照实施方案，通过种业服务、双创平台运营等合法合规方式实现预期收益。
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